云南省房屋建筑和市政基础设施工程

施工招标评标办法

（征求意见稿）

第一条  为进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程招标评标活动，切实落实招标人主体责任，维护招投标当事人的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》等法律法规和政策规定，结合云南省实际，制定本办法。

第二条  在本省行政区域内依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标活动适用本办法。

第三条  招标评标活动应当依法依规，遵循公平、公正、科学、诚信、择优的原则，任何单位和个人不得非法干预、操纵或者影响评标过程和结果。

第四条  县级以上地方人民政府有关部门按照规定的职责分工，对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。县级以上地方人民政府对其所属部门有关招标投标活动的监督职责分工另有规定的，从其规定。

第五条  招标人可根据招标项目的特征和需求，在资格预审文件或招标文件中审慎设置投标人应具备的类似工程业绩，但不得设置排斥或限制性条件，具体要求如下：

（一）若设置企业类似工程业绩的，业绩规模要求原则上不得超过发包标段规模指标的70%（四舍五入保留至整位数）；

（二）若设置项目经理类似工程业绩的，业绩规模要求原则上不得超过发包标段规模指标的70%（四舍五入保留至整位数）。

（三）采用联合体投标的，以一个投标人的身份共同投标，其业绩认定应当符合类似工程业绩要求。

（四）可结合招标项目具有的特征指标，在履约能力评审部分设置类似工程业绩要求作为评审标准。

（五）招标项目相关特征指标的设置，应遵循以下原则：

1.施工总承包项目不得以专业工程业绩指标作为类似工程业绩主要特征指标；专业工程施工项目不得以总承包业绩指标作为类似工程业绩主要特征指标。

2.房屋建筑工程招标项目可采用以下1～2项特征作为类似工程业绩的主要指标，包括高度、面积、结构、跨度或其它房屋建筑工程的特征指标以及合同金额等。

3.市政基础设施工程招标项目可采用以下1～2项特征作为类似工程业绩的主要指标，包括道路长度或路面面积、桥梁长度或桥面面积、跨度或结构、隧道和地下交通工程长度或面积、管径或压力、供水能力、污水垃圾处理能力或其它市政基础设施工程的特征指标以及合同金额等。

第六条  招标人应当按照招标范围、技术要求及国家的标准规范，遵循国家、省颁发的计价标准和计价办法编制工程量清单和最高投标限价。

最高投标限价应在开标前15日历天予以公布，公布内容包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税、最高投标限价总价及各单位工程最高投标限价，并单列公布措施项目费中的安全生产措施费。

工程量清单单价是否设置最高投标限价由招标人在招标文件中明确。

第七条  评标办法包括综合评估法、经评审的最低投标价法，由招标人根据项目特征指标在招标文件中明确。

第八条  资格审查分为资格预审和资格后审。

资格预审是指在投标前对潜在投标人提交的资格申请文件进行审查，确定合格投标人参与投标的程序。已经进行资格预审的，评标时原则上只进行条件符合，不再进行资格审查。

资格后审是指在开标后由评标委员会对所有投标人的资格文件进行审查。

第九条  采用资格预审的，招标人应依法组建资格审查委员会，资格审查委员会的组成、职责、行为规范参照评标委员会相关规定执行。

资格审查委员会应严格按照资格预审文件载明的评审因素、标准和方法对资格预审申请文件进行审查。审查完成后，资格审查委员会应出具审查报告，并确定通过资格预审的申请人名单。

第十条  资格预审方法分为合格制和有限数量制。

合格制，是指对所有符合资格审查条件的申请人均发出投标邀请。

有限数量制，是指对所有符合资格审查条件的申请人，按照资格预审文件规定的评审标准进行量化打分，择优确定不超过规定数量的申请人，向其发出投标邀请。

第十一条  资格预审采用有限数量制的，招标人应当在资格预审文件中载明以下内容：

（一）评审因素包括但不限于项目管理机构、项目管理措施（如施工组织及部署、质量控制、工期保障、安全文明施工、主要施工机械及设备投入、智慧工地应用等）、信用及履约能力等。

（二）通过资格预审的申请人数量不得少于7家，具体以资格预审文件要求为准。

（三）若通过资格预审的申请人数量少于3家的，招标人应当依法重新组织招标。

第十二条  招标人应在资格预审结果确定后，向所有资格预审申请人发送资格预审结果，确保信息一致。并向所有通过资格预审的申请人发出投标邀请，并载明获取招标文件的时间、地点和方式。

招标人应确保资格预审结果的保密性，不得泄露通过资格预审申请人的名称、数量及评分等相关信息。

第十三条  评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由招标人或其委托的熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

第十四条  除招标投标法规定的特殊招标项目外，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的专家成员应当从云南省综合评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定；技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，经行政监督部门同意，可以由招标人直接确定。任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员。

第十五条  评标专家的入库、抽取、回避、评审、权利、义务、出库及法律责任等，严格按照云南省发展和改革委员会印发的《云南省综合评标专家库和评标专家管理办法》执行。

第十六条  评标委员会设负责人，由评标委员会成员推举产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。招标人代表不得担任评标委员会负责人。

评标委员会负责人主要职责包括：

（一）主持评标会议；

（二）组织评标委员会成员认真研究招标文件、评标讨论和表决；

（三）组织对投标文件疑问进行汇总并提出澄清要求；

（四）维持评标纪律和秩序；

（五）协调评标过程中出现的分歧意见；

（六）复核并提交评标报告。

第十七条  评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人及法律责任。

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得组建或加入有关的微信群、QQ群或其它网络通讯群组等。

第十八条  评标委员会成员应当认真研究招标文件，并熟悉以下内容：

（一）招标项目的目标、范围、特征和技术管理特点等；

（二）招标文件规定的主要技术标准、工期质量要求和商务条款等；

（三）招标文件规定的评审因素、标准和方法，以及评标过程应当考虑的相关因素，并严格按照招标文件规定进行评审；

（四）招标人或其委托的招标代理机构提供的与评标所需重要信息、数据和参考资料。

第十九条  评标过程中，评标委员会成员对法律法规及相关政策文件理解不一致或不熟悉的，应于现场提请行政监督部门同意，允许代理机构提供相关法律法规文件，对相关政策法规进行解释说明。

对招标文件中存在的疑问、歧义或其他有关问题，由招标人或其委托的招标代理机构进行解释说明。

除上述情形外的其他事项，由评标委员会按照客观、公正、依法评审原则，集体讨论决定，形成结论后如实记录在评标报告中。若经集体讨论仍无法达成一致意见的，按照少数服从多数的原则进行表决，争议情况及评审意见应如实记录在评标报告中。

第二十条  评审程序包括初步评审和详细评审。

（一）初步评审，是指对投标文件的完整性、合法性、响应性进行审查。

（二）详细评审，是指在通过初步评审的基础上，对投标文件的技术部分、商务部分、信用及履约能力等重点内容进行审查，并按照评标办法规定的评审因素、标准和方法进行量化评分。

第二十一条  初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审。

（一）形式评审，是指对投标文件是否按照招标文件规定的格式、签章、密封等进行审查。

（二）资格评审，是指对投标文件是否按照招标文件规定的资格条件进行审查，如企业资质、类似工程业绩、项目经理资格、技术负责人资格、财务状况、信誉等。

（三）响应性评审，是指对投标文件是否按照招标文件规定的实质性条款作出响应进行审查，如工期、质量标准、投标有效期、投标保证、投标报价等。

未通过初步评审的投标，不得进入详细评审程序。

第二十二条  形式评审时，有下列情形之一的，应当否决其投标。

（一）投标文件未按招标文件要求加盖投标人的单位公章和法定代表人印章（或签字）的，或电子投标文件未按招标文件要求经投标人和法定代表人电子签章（签名）的；

（二）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但按招标文件要求提交备选投标的除外；

（三）投标联合体没有提交《联合体协议》的；

（四）其他不符合法律法规规章及招标文件相关形式要求的。

第二十三条  资格评审时，有下列情形之一的，应当否决其投标：

（一）评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

（二）投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的；

第二十四条  响应性评审时，有下列情形之一的，应当否决其投标：

（一）没有按照招标文件的要求提供投标保证的。

（二）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定范围的；

（三）与招标人提供的工程量清单中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量出现任何一项偏差的；

（四）投标报价高于招标文件公布的最高投标限价中任何一项的；

（五）投标报价中的安全生产措施费未按照国家或地方有关规定费率计取的或低于最高投标限价中相应费用90%的；增值税未按照国家或地方有关规定费率计取的；

（六）工程量清单中设有暂估价、暂列金的，投标人投标报价未按招标人规定的金额计入投标报价或更改的；

（七）在评标过程中，评标委员会发现投标人报价（包括机械燃料动力费调差）明显低于其他投标报价的，可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。若投标人不能合理说明或无法提供相关证明材料的，应认定其以低于成本报价恶意竞标；

（八）投标文件载明的工期超过招标文件要求期限的；

（九）投标文件载明的质量标准、违约责任或保修承诺低于招标文件要求的；

（十）未按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的；

（十一）其他未响应招标文件提出的实质性要求和条件的，实质性要求和条件应在招标文件中明确。

第二十五条  经初步评审有效投标人少于三家时，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；评标委员会认为仍可以满足招标要求且具有竞争性，评标委员会可以对各投标文件进行综合评议后推荐中标候选人。

当投标人在技术、报价、信用及履约能力等方面明显缺乏竞争性的，评标委员会可否决全部投标，评审意见应如实记录在评标报告中。

有效投标人是指通过形式评审、资格评审和响应性评审的投标人。

第二十六条  经初步评审合格的投标人，由评标委员会根据招标文件规定的评审因素、标准和方法，对其提交的投标文件进行详细评审。详细评审包括技术评审、商务评审、信用及履约能力评审。

第二十七条  技术方案的编制与评审。

技术方案的编制，应根据工程项目实际需求，以及安全、进度和质量的目标要求，按照精简明了，逻辑清晰，科学合理的原则进行编制。

技术方案的评审，按照技术部分评审表规定的评审因素、标准进行评审。

第二十八条  评标活动所需的信用评价结果采用云南省建设监管公共服务平台公布的云南省建筑行业企业信用综合评价结果。

信用综合评价结果采用提交资格预审申请文件或投标文件截止时间公布的信用结果。以联合体方式投标的，按照联合体成员中的最低值确定联合体的信用评价分值。

第二十九条  投标文件存在以下情形，评标委员会可以要求投标人在评标结束之前作出澄清、说明或补正，但不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应当采用书面形式，并经投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字，且不得改变投标文件的实质性内容。

（一）投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误内容的；

（二）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

第三十条  采用综合评估法评审的招标项目，应先进行技术部分评审，再进行商务部分评审。当投标人的技术方案不能充分体现竞争力的，则该投标人所报价格均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算，但不影响其评审打分。

招标文件应当设定报价控制值。投标人的投标报价低于报价控制值时，该投标人的所有涉及到商务部分评标的有关投标所报价格均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算，但不影响其评审打分。

第三十一条  评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告，并按招标文件要求推荐中标候选人，对评审结果负责。评标报告应包括以下内容：

（一）评标委员会的组成情况；

（二）评标的时间、地点及评标方法；

（三）投标文件的评审情况，包括评分情况、评审意见及其依据；

（四）中标候选人推荐情况及推荐理由；

（五）评标过程中需要说明的其他事项。

第三十二条  招标人应当在中标候选人公示前认真审查评标委员会提交的书面评标报告，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。

第三十三条  本办法由云南省住房和城乡建设厅负责解释。

第三十四条  本办法自2025年   月   日起执行。2021年12月27日起执行的《云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法》（云建规[2021]4号）同时废止。

附件：1.综合评估法

2.经评审的最低投标价法

3.技术部分评审表

附件1

综合评估法

一、适用范围

依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施施工工程。

二、评审程序与方法

（一）初步评审

按照本办法规定以及招标文件相关要求，对投标文件的形式、投标人资格和实质性响应情况进行评审，对不符合的投标文件予以否决。

（二）详细评审

通过初步评审的投标人，由评标委员会根据招标文件载明的评审因素、标准和方法，对其提交的投标文件进行详细评审。

1.技术部分评审；

2.商务部分评审；

3.信用及履约能力部分评审；

4.汇总评分结果。

ZF=J×Q1+S×Q2+X×Q3

其中：

ZF—评标总得分；

J—技术部分评审得分；

S—商务部分评审得分；

X—信用及履约能力部分评审得分；

Q1、Q2、Q3—各项评审因素的权重，具体由招标人在招标文件中明确。

（三）技术部分评审步骤和方式

1.评标委员会按照招标文件技术部分评审表，对通过初步评审的投标人进行技术方案评审。

2.技术方案评审完成后，评标委员会选取技术部分得分由高至低不超过15家的投标人参与商务部分评审，若取值范围末位存在多个技术部分得分相同的投标人时，则选取投标总报价由低到高的投标人参与商务部分评审相关计算公式的计算；若有效投标人少于15家时，则均可参与商务部分评审相关计算公式的计算。未在取值范围内的投标人，其所有投标报价均不得参与商务部分评审相关计算公式的计算，但不影响其评审打分。

（四）商务部分评审步骤和方式

商务部分评标指标价计算方法分为平均价法与中位数法，具体计算方法由招标人在招标文件中明确。

方法一：平均价法

1.报价控制评审

通过技术评审选取，在参与至商务部分评审的投标人范围内，评标委员会按照报价控制值计算公式，计算得出报价控制值（报价控制值保留至小数点后两位）。若投标人的投标总价（tz）低于报价控制值（kz）的，视为投标人报价不在报价控制值范围，该投标人的所有涉及到商务部分评标的有关投标所报价格均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算，但不影响其评审打分，即：tz＜kz。

报价控制值计算公式：

kz=0.7×（1-α）×Z +0.3×（1-β）×Pz

其中：

（1）kz为报价控制值；

（2）Z为最高投标限价；

（3）Pz为在通过技术竞争力选取的有效投标总报价中，按照算术平均计算确定的平均价；

（4）α为最高投标限价市场价格下浮系数（房屋建筑工程下浮范围为3%、4%、5%，市政工程下浮范围为4%、5%、6%，单独发包的专业承包工程下浮范围为4%、5%、6%。招标人需在招标文件中明确下浮区间，如3%、4%、5%、6%等。具体下浮系数在开启投标报价前，由招标人或其代表现场随机抽取并记录）；

（5）β为下浮让利系数（下浮让利系数β为1%、1.5%、2%、2.5%、3%，具体下浮让利系数在开启投标报价前，由招标人或其代表现场随机抽取并记录）。

若报价控制值范围内的有效投标报价个数只有两个或两个以下时（含0个），应从控制范围外的投标报价中，按照|tz-kz|值从小到大依次选择的原则，将参与商务部分评标相关计算公式计算的报价个数补足为3个。

2.工程总报价评审

（1）通过报价控制评审选取，在参与商务部分评标相关计算公式计算的投标人范围内。评标委员会按照总价评标指标价计算公式，计算得出总价评标指标价。

总价评标指标价计算公式：

Fz＝a×Z＋（1-a）×Pt

其中：

1）Fz为总价评标指标价；

2）Z为总价最高投标限价；

3）a为权重系数，取值范围为0.4、0.5、0.6，具体由招标人在招标文件中明确；

4）Pt为在通过技术竞争力选取且在控制值范围内的有效投标总报价中，按照平均价计算公式确定的平均价；

（2）工程总报价评分（满分50分）

评标委员会对投标人的总报价与总价评标指标价进行比较（比值），等于总价评标指标价的报价得满分；对每向上或向下浮动1％的报价进行扣分（扣分分值为1分、2分、3分），分数扣完为止，具体扣分分值由招标人在招标文件中明确（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。

3.综合单价评标指标价评审

（1）通过报价控制评审选取，在参与商务部分评标相关计算公式计算的投标人范围内。评标委员会按照综合单价评标指标价计算公式，计算得出综合单价评标指标价。

综合单价评标指标价计算公式：

Fd＝Q×Zd＋（1-Q）×P

其中：

1）Fd为综合单价评标指标价

2）Q为权重系数，取值范围为0.4、0.5、0.6，具体由招标人在招标文件中明确。

3）Zd为组成最高投标限价的工程量清单单价；

4）P为在通过技术竞争力选取且在报价控制评审范围内的有效投标报价中，按照平均价计算公式确定的平均价。

4.平均价计算公式

公式一：适用于通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的有效投标报价个数n≥7时，去掉第一高值和第一低值，第二高值和第二低值分别按二分之一计取，并与剩余投标报价按照算术平均计算确定一个平均价。

P=(tmax-1×0.5+tmin+1×0.5)+t1+t2+⋯+tn-4n-3

公式说明：

1）P为平均价；

2）t为投标人报价；（（tmax-1×0.5+tmin+1×0.5）+t1+t2…+tn-4指在通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的有效投标报价中，去掉第一高值和第一低值，第二高值和第二低值分别按二分之一计取，与剩余的所有投标报价）

3）n指投标报价个数。

公式二：适用于通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的有效投标报价个数n在7＞n≥5范围时，去掉第一高值和第一低值，剩余投标报价按照算术平均计算确定一个平均价。

P=t1+t2+⋯+tn-2n-2

公式说明：

1）P为平均价；

2）t为投标人报价；（t1+t2…+tn-2指在通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的有效投标报价中，去掉第一高值和第一低值的所有投标报价）

3）n指投标报价个数。

公式三：适用于通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的有效投标报价个数n在5＞n≥3范围时，按照算术平均计算确定一个平均价。

P=t1+t2+⋯+tnn

公式说明：

1）P为平均价；

2）t为投标人报价；（t1+t2…+tn指在通过初步评审及技术竞争力选取，且在报价控制值范围内的所有有效投标报价）

3）n指投标报价个数。

（3）分部分项工程清单计价表中的项目评分（满分50分）

1）分部分项工程项目清单计价表中的项目，由评标委员会根据项目情况和审查、比较的情况，抽取对工程造价影响较大的项目，抽取的项目数最多不得超过50个项目，最少不得少于10个项目（项目总数不足十项的则全部抽取），或由计算机评标系统随机抽取（具体抽取方式由招标人在招标文件中明确）。

2）评标委员会对抽取的每一项分部分项工程清单计价表中的项目综合单价与综合单价评标指标价相比（比值），等于综合单价评标指标价的报价得满分；对每向上或向下浮动1％的报价进行扣分（扣分分值为每一评审项目分值的0.1分、0.15分、0.2分），具体扣分分值由招标人在招标文件中明确（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。

每一评审项目的分值等于满分分值除以抽取评审项目的数量，每一评审项目按照该项对应分值扣完为止。

方法二：中位数法

1.报价控制评审

通过技术评审选取，在参与至商务部分评审的投标人范围内，评标委员会按照报价控制值计算公式，计算得出报价控制值（报价控制值保留至小数点后两位）。若投标人的投标总价（tz）低于报价控制值（kz）的，视为投标人报价不在报价控制值范围，该投标人的所有涉及到商务部分评标的有关投标所报价格均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算，但不影响其评审打分，即：tz＜kz。

报价控制值计算公式：

kz=0.7×（1-α）×Z +0.3×（1-β）×Pz

其中：

1）kz为报价控制值；

2）Z为最高投标限价；

3）Pz为在通过技术竞争力选取且在报价控制评审范围内的有效投标总报价中，按照算术平均计算确定的平均价；

4）α为最高投标限价市场价格下浮系数（房屋建筑工程下浮范围为3%、4%、5%，市政工程下浮范围为4%、5%、6%，单独发包的专业承包工程下浮范围为4%、5%、6%。招标人需在招标文件中明确下浮区间，如3%、4%、5%、6%等。具体下浮系数在开启投标报价前，由招标人或其代表现场随机抽取并记录）；

（5）β为下浮让利系数（下浮让利系数β为1%、1.5%、2%、2.5%、3%，具体下浮让利系数在开启投标报价前，由招标人或其代表现场随机抽取并记录）。

若报价控制值范围内的有效投标报价个数只有两个或两个以下时（含0个），应从控制范围外的投标报价中，按照|tz-kz|值从小到大依次选择的原则，将参与商务部分评标相关计算公式计算的报价个数补足为3个。

2.评标指标价计算（适用于工程总报价及综合单价评标指标价计算）

（1）一次中位数计算

通过报价控制评审选取，并在通过技术竞争力选取的有效投标报价，参与商务部分评标相关计算公式计算的投标人范围内。评标委员会把通过技术竞争力选取的投标报价按照升序进行排列，并按照一次中位数计算公式，计算得出一次中位数。

若报价控制值范围内的通过技术竞争力选取的投标报价个数为奇数时（当n为奇数），则中间的数值为一次中位数。

若报价控制值范围内的通过技术竞争力选取投标报价个数为偶数时（当n为偶数），则中间两个数值的算术平均值为一次中位数。

一次中位数计算公式：

当n为奇数时：

当n为偶数时：

取处于中间位置的数值作为一次中位数：

其中：

1）Mt为一次中位数；

2）为在报价控制值（Kz）范围内，按照升序进行排列后的通过技术竞争力选取的投标报价集（投标总报价或评审项目综合单价）；

3）n报价控制值范围内的通过技术竞争力选取的投标报价个数；

（2）绝对偏差中位数计算

评标委员会按照绝对偏差中位数计算公式，先计算得出通过技术竞争力选取的投标报价与中位数的绝对偏差值，再把绝对偏差值按照升序进行排列，计算得出绝对偏差的中位数。

若绝对偏差值为奇数时，则中间的数值为绝对偏差的中位数。若绝对偏差值为偶数时，则中间两个数值的算术平均值为绝对偏差的中位数。

绝对偏差中位数计算公式：

其中：

1）MAD为所有参与计算报价与中位数的绝对偏差的中位数；

2）ti为通过技术竞争力选取的投标报价（通过技术竞争力选取的投标总报价或评审项目综合单价）；

（3）异常报价控制值范围计算

评标委员会按照异常报价控制范围计算公式，计算得出异常控制范围值（报价控制值保留至小数点后两位），若超出控制值范围的，视为投标人报价不在报价控制值范围，该投标人的所有涉及到商务部分评标的有关投标所报价格均不得参与商务部分评标相关计算公式的计算，但不影响其评审打分，即或。

异常报价控制范围计算公式：

异常报价控制下限：

异常报价控制上限：

其中：

1）KL为异常报价控制下限值；

2）KU为异常报价控制上限值；

3）k是一个常数，取值为3

（4）二次中位数计算

评标委员会按照中位数计算公式，把未超出异常报价控制值范围且通过技术竞争力选取的所有投标报价，按升序进行排列，并按照中位数计算公式，计算得出二次中位数。

若投标报价为奇数时，则中间的数值为二次中位数。

若投标报价为偶数时，则中间两个数值的算术平均值为二次总位数。

二次中位数计算公式：

F=

其中：

1）F为二次中位数；

2）ti为未在异常报价控制值范围内且通过技术竞争力选取的所有投标报价；

（5）评标指标价计算

评标委员会按照评标基准价计算公式，把未超出异常报价控制值范围且通过技术竞争力选取的所有投标报价，计算得出评标指标价。

评标指标价计算公式：

Fd=

其中：

1）Fd为评标指标价（适用于包括总价、综合单价等的报价评审）；

2）Q为权重系数，取值范围为0.4、0.5、0.6，具体由招标人在招标文件中明确；

3）Zd为组成最高投标限价（总价投标最高限价和单价最高投标限价）；

4）F为未超出异常报价控制值范围通过技术竞争力选取的投标报价，按照二次中位数计算公式计算的值；

3.工程总报价评分（满分50分）

评标委员会对投标人的总报价与评标指标价进行比较（比值），等于评标指标价的报价得满分；对每向上或向下浮动1％的报价进行扣分（扣分分值为1分、2分、3分），分数扣完为止，具体扣分分值由招标人在招标文件中明确（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。

4.分部分项工程清单计价表中的项目评分（满分50分）

（1）分部分项工程项目清单计价表中的项目，由评标委员会根据项目情况和审查、比较的情况，抽取对工程造价影响较大的项目，抽取的项目数最多不得超过50个项目，最少不得少于10个项目（项目总数不足十项的则全部抽取），或由计算机评标系统随机抽取（具体抽取方式由招标人在招标文件中明确）。

（2）评标委员会对抽取的每一项分部分项工程清单计价表中的项目综合单价与综合单价评标指标价相比，等于综合单价评标指标价的报价得满分；对每向上或向下浮动1％的报价进行扣分（扣分分值为每一评审项目分值的0.1分、0.15分、0.2分），具体扣分分值由招标人在招标文件中明确（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。

每一评审项目的分值等于满分分值除以抽取评审项目的数量，每一评审项目按照该项对应分值扣完为止。

（五）信用及履约能力部分评审步骤和方式

1.信用评价评分

（1）评标委员会采用云南省建设监管公共服务平台公布的投标人信用综合评价结果，评价结果分值即为信用评价得分。

（2）信用综合评价结果采用提交资格预审申请文件或投标文件截止时间公布的信用结果。以联合体方式投标的，按照联合体成员中的最低值确定联合体的信用评价分值。

2.履约能力评分

招标人可结合招标项目具有的特征指标，设置类似工程业绩。评标委员会按照招标文件评分办法，对作为评标加分标准的投标人类似工程业绩进行评审，计算得出履约能力部分得分。

（六）各项评审因素权重（具体由招标人在招标文件中明确）

| 序号 | 评审因素 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分Q1 | 0.2～0.5 |
| 2 | 商务部分Q2 | 0.4～0.6 |
| 3 | 信用及履约能力部分Q3 | 0.1～0.2 |
| 合 计 |  | Q1+Q2+Q3=1 |

三、中标候选人的确定

评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告，并按招标文件的要求推荐中标候选人。

附件2

经评审的最低投标价法

一、适用范围

依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施施工工程，并具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求，且工程最高投标限价在600万元以下的工程项目，可采用经评审的最低投标价法。

二、评审程序与方法

（一）初步评审

按照本办法规定以及招标文件相关要求，对投标文件的形式、投标人资格和实质性响应情况进行评审。对不符合的投标文件予以否决。

（二）详细评审

通过初步评审的投标人家数过多时，评标委员会应按照投标报价由低至高的顺序选取不少于15家投标人进入详细评审（具体选取家数，由招标人在招标文件中进行明确）。

1.技术部分评审。技术部分通过性评审分值为70分，低于70分的投标人不得进入下一评审环节。

2.商务部分评审。

3.信用及履约能力部分评审。

4.汇总评分结果。

ZF= S×Q1 +X×Q2

其中：ZF—评标总得分

S—商务部分评审得分

X—信用及履约能力部分评审得分

Q1、Q2—各项评审因素的权重

（三）商务部分评审步骤和方式

已通过初步评审且在报价控制值范围内（报价控制计算及评审同综合评估法），进入详细评审的最低投标人报价为满分；在报价控制值范围内的其他投标人报价得分，按每偏差1%，扣0.3、0.4、0.5分（具体扣分分值由招标人在招标文件中明确），分数扣完为止（扣减分值的中间值用插入法，小数点后保留两位）。

其他投标人报价偏差率=其他投标人报价−最低投标人报价最低投标人报价×100%

投标人的投标报价若低于报价控制值的，其投标总价得分为80分。

（四）信用及履约能力部分评审步骤和方式

（1）评标委员会采用云南省建设监管公共服务平台公布的投标人信用综合评价结果，评价结果分值即为信用评价得分。

（2）信用综合评价结果采用提交资格预审申请文件或投标文件截止时间公布的信用结果。以联合体方式投标的，按照联合体成员中的最低值确定联合体的信用评价分值。

（五）各项评审因素权重（具体权重取值由招标人在招标文件中明确）

| 序号 | 评审因素 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分Q1 | 0.8～0.9 |
| 2 | 信用及履约能力部分Q2 | 0.1～0.2 |
| 合 计 |  | Q1+Q2=1 |

三、中标候选人的确定

评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告，并按招标文件的要求推荐中标候选人。

附件3-1

技术部分评审表（施工总承包）

| 序号 | 评审因素 | 最高 分值 | 评审标准 | 评分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解、重难点分析及合理化建议 | 10 | 对招标项目的理解准确，对施工重难点有明确分析的，并提出合理化建议，其解决方案和保证措施完整准确、针对性强和切实可行的。 | 8-10 |
|  |  |  | 对招标项目的理解相对准确，对施工重难点进行分析的，并提出合理化建议，其解决方案和保证措施相对完整准确、针对性较强和相对可行的。 | 5-7 |
|  |  |  | 对招标项目的理解基本准确，对施工重难点分析一般的，并提出合理化建议，其解决方案和保证措施基本完整准确、针对性一般和基本可行的。 | 1-4 |
| 2 | 施工总承包管理方案与措施 □采用 □不采用 建筑信息模型技术(BIM技术)管理体系和措施 | 15 | 与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合满足要求，管理方案和施工措施针对性强。 BIM技术应用目标明确；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；BIM应用流程与计划完整、有效；BIM技术及信息化管理措施先进、具体、有效、成熟；重点工艺模拟动画的节点及流程科学、合理。 | 11-15 |
|  |  |  | 与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合基本满足要求，管理方案和施工措施针对性较强。 BIM技术应用目标较明确；管理机构较健全，职责分工较明确；管理制度较齐全；BIM应用流程与计划较完整；BIM技术及信息化管理措施可行；重点工艺模拟动画的节点及流程较合理。 | 6-10 |
|  |  |  | 与发包人/监理人/过程造价跟踪审计单位/其他分包商及独立承包商/供应商之间协调、配合不能满足要求，管理方案和施工措施针对性一般。 BIM技术应用目标基本明确；有管理机构，职责有分工；管理制度基本齐全；BIM应用流程与计划不够完整；BIM技术及信息化管理措施基本可行；重点工艺模拟动画欠缺。 | 1-5 |
| 3 | 施工组织部署、保障措施及资源配备计划 | 10 | 施工组织部署保障措施科学合理，劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工组织部署、施工方法及进度计划完全满足施工需要。 | 8-10 |
|  |  |  | 施工组织部署保障措施相对合理，劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工组织部署、施工方法及进度计划相对满足施工需要。 | 5-7 |
|  |  |  | 施工组织部署保障措施基本合理；劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工组织部署、施工方法及进度计划基本满足施工需要。 | 1-4 |
| 4 | 施工方案与技术措施 | 10 | 对项目总体概况表述清晰、完整；采用了新技术、新工艺；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；技术措施表中的主要技术措施项目齐全完整，与施工方案一致；并符合环保、安全、文明生产要求。 市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力。 | 8-10 |
|  |  |  | 对项目总体概况表述较清晰、完整；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案相对可行；技术措施表中的主要技术措施项目齐全完整，与施工方案相对一致；并符合环保、安全、文明生产要求。 市政基础设施项目，交通组织规划较合理，交通组织措施可行。 | 5-7 |
|  |  |  | 对项目总体概况表述不够清晰；对项目主要及关键方案表述不够清晰；技术措施表中的主要技术措施项目不齐全完整，与施工方案不一致；并基本符合环保、安全、文明生产要求。 市政基础设施项目，交通组织规划不够合理，交通组织措施基本可行。 | 1-4 |
| 5 | 质量管理体系与措施 | 5 | 质量目标符合或优于招标文件要求且目标明确；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。 | 4-5 |
|  |  |  | 质量目标符合招标文件要求且目标相对明确；管理机构相对健全，职责分工相对明确，管理制度相对齐全，实施与监控措施相对完整。 | 2-3 |
|  |  |  | 质量目标符合招标文件要求且目标基本明确；管理机构基本健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整。 | 1 |
| 6 | 安全管理体系与措施 | 5 | 安全目标符合或优于招标文件的要求；安全管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。 | 4-5 |
|  |  |  | 安全目标相对符合招标文件要求；管理机构相对健全，职责分工相对明确；管理制度相对齐全；实施与监控措施相对全面、有效。 | 2-3 |
|  |  |  | 安全目标基本符合招标文件要求；管理机构基本健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施基本完整。 | 1 |
| 7 | 环境保护管理体系与措施 | 5 | 环境管理目标符合或优于招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。 | 4-5 |
|  |  |  | 环境管理目标相对符合招标文件要求；管理机构相对健全，职责分工相对明确；管理制度相对齐全；实施与监控措施相对全面、有效。 | 2-3 |
|  |  |  | 环境管理目标基本满足招标文件要求；管理机构基本健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施基本完整。 | 1 |
| 8 | 工程进度计划与保证措施 | 10 | 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。 | 8-10 |
|  |  |  | 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容较全面，线路较清晰，计划编制较合理；措施可行。 | 5-7 |
|  |  |  | 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容基本全面，线路基本清晰，计划编制基本合理；措施基本可行。 | 1-4 |
| 9 | 项目管理机构配置 （对项目管理人员没有说明的本项不得分） | 10 | 项目管理人员针对工程实际配置合理，满足工程管理需要且有针对性，项目管理人员持证上岗。 | 8-10 |
|  |  |  | 项目管理人员配置相对合理，相对满足工程管理需要，但专业配置针对性一般，项目主要管理人员持证上岗。 | 5-7 |
|  |  |  | 项目管理人员配置基本满足工程管理需要，专业配置缺乏针对性，项目主要管理人员持证上岗。 | 1-4 |
| 10 | 施工总平面布置图 | 10 | 施工总平面图布置合理，区域划分科学，组织运输合理，图示标识准确，针对工程实际强。 | 8-10 |
|  |  |  | 施工总平面图布置相对合理，区域划分相对科学，组织运输相对合理，图示标识相对准确，针对工程实际较强。 | 5-7 |
|  |  |  | 施工总平面图布置基本合理，区域划分基本可行，组织运输基本合理，图示标识基本准确，针对性一般。 | 1-4 |
| 11 | 施工保证措施与措施项目清单计价表审查 | 10 | 根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述明确，且商务经济与技术措施相匹配的。 | 8-10 |
|  |  |  | 根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述基本明确，且商务经济与技术措施基本匹配的。 | 4-7 |
|  |  |  | 根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述不完整，且商务经济与技术措施不匹配的。 | 1-3 |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 1.适用于施工总承包综合评估法，按百分制打分后，根据技术部分所占权重计入评标总得分。 2.若投标文件缺失某项评审因素的，则为该项计零分。 3.若招标人要求采用建筑信息模型技术(BIM技术)的，可将建筑信息模型技术(BIM技术)管理体系和措施纳入评审因素, 评审分值为10分；同时，将施工总承包管理方案与措施的评审分值调整为5分。 4.技术部分评分中，各评标委员会成员应自主评分并签字确认。各评标委员会成员的评分应在评标委员会进行公示。 5.技术部分得分计算规则：投标人技术部分最终得分为各评标委员会成员评分采用算术平均值计算，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

附件3-2

技术部分评审表（施工专业承包）

| 序号 | 评审因素 | 最高 分值 | 评审标准 | 评分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解、重难点分析及合理化建议 | 20 | 对招标项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议切实可行。 | 15-20 |
|  |  |  | 对招标项目的关键技术、工艺有较明确的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议可行。 | 9-14 |
|  |  |  | 对招标项目的关键技术、工艺的表述不够明确，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议基本可行。 | 1-8 |
| 2 | 部署措施及资源配备计划 | 20 | 部署及措施先进、可靠；劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，很好的满足施工需要，调配投入计划合理、准确全面。 | 15-20 |
|  |  |  | 部署及措施具体较可靠；劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好的满足施工需要，调配投入计划合理。 | 9-14 |
|  |  |  | 部署及措施不够具体；劳动力计划、周转材料计划、施工机具计划、主要材料一次性需用量计划等资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 | 1-8 |
| 3 | 施工方案与技术措施 | 10 | 对项目总体概况表述清晰、完整，采用了新技术、新工艺；对方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；并符合环保、安全、文明生产要求。 | 8-10 |
|  |  |  | 对项目总体概况表述较清晰、完整；对项目重点、难点的解决方案相对可行；并符合环保、安全、文明生产要求。 | 5-7 |
|  |  |  | 对项目总体概况表述不够清晰；对项目重点、难点的解决方案表述不够清晰；并基本符合环保、安全、文明生产要求。 | 1-4 |
| 4 | 质量管理体系与措施 | 10 | 质量符合或优于招标文件要求且目标明确；质量管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。 | 8-10 |
|  |  |  | 质量目标符合招标文件要求且目标较明确；管理机构较健全，职责分工较明确，管理制度较齐全，实施与监控措施较完整。 | 5-7 |
|  |  |  | 质量目标符合招标文件要求且目标基本明确；管理机构基本健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整。 | 1-4 |
| 5 | 环境保护安全管理体系与措施 | 10 | 环境保护安全目标符合或优于招标文件的要求；安全管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。 | 8-10 |
|  |  |  | 环境保护安全目标符合招标文件要求；管理机构较健全，职责分工较明确；管理制度较齐全；实施与监控措施较完整。 | 5-7 |
|  |  |  | 安全目标符合招标文件要求；管理机构基本健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施基本完整。 | 1-4 |
| 6 | 工程进度计划与保证措施 | 10 | 总工期及节点工期满足或优于招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。 | 8-10 |
|  |  |  | 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容较全面，线路较清晰，计划编制较合理；措施可行。 | 5-7 |
|  |  |  | 总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容不够全面，线路不够清晰，计划编制不够合理；措施基本可行。 | 1-4 |
| 7 | 项目管理机构配置 （对项目管理人员没有说明的本项不得分） | 10 | 项目管理人员针对工程实际配置合理，满足工程管理需要且有针对性，项目管理人员持证上岗。 | 8-10 |
|  |  |  | 项目管理人员配置相对合理，相对满足工程管理需要，但专业配置针对性一般，项目主要管理人员持证上岗。 | 5-7 |
|  |  |  | 项目管理人员配置基本满足工程管理需要，专业配置缺乏针对性，项目主要管理人员持证上岗。 | 1-4 |
| 8 | 施工保证措施与措施项目清单计价表审查 | 10 | 根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述明确，且商务经济与技术措施相匹配的。 | 8-10 |
|  |  |  | 根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述基本明确，且商务经济与技术措施基本匹配的。 | 4-7 |
|  |  |  | 根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述不完整，且商务经济与技术措施不匹配的。 | 1-3 |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 1.适用于施工专业承包综合评估法，按百分制打分后，根据技术部分所占权重计入评标总得分。 2.若投标文件缺失某项评审因素的，则为该项计零分。 3.技术部分评分中，各评标委员会成员应自主评分并签字确认。各评标委员会成员的评分应在评标委员会进行公示。 4.技术部分得分计算规则：投标人技术部分最终得分为各评标委员会成员评分采用算术平均值计算，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

附件3-3

技术部分评审表（经评审的最低投标价法）

| 序号 | 评审因素 | 最高 分值 | 评审标准 | 评分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解、重难点分析及合理化建议 | 20 | 对招标项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议切实可行。 | 15-20 |
|  |  |  | 对招标项目的关键技术、工艺有较明确的表述，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议可行。 | 9-14 |
|  |  |  | 对招标项目的关键技术、工艺的表述不够明确，对施工重点、难点、经济、安全的解决方案和保证措施方案及合理化建议基本可行。 | 1-8 |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 20 | 对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；符合环保、安全、文明生产要求。总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整。 | 15-20 |
|  |  |  | 对项目总体概况表述较清晰、完整；部署及措施具体较可靠；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案较可行；符合环保、安全、文明生产要求。总工期及节点工期满足招标文件要求。 | 9-14 |
|  |  |  | 对项目总体概况表述不够清晰；部署及措施不够具体；对项目主要及关键方案表述不够清晰。 | 1-8 |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 20 | 质量符合或优于招标文件要求且目标明确；质量管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。 | 15-20 |
|  |  |  | 质量目标符合招标文件要求且目标较明确；管理机构较健全，职责分工较明确，管理制度较齐全，实施与监控措施较完整。 | 9-14 |
|  |  |  | 质量目标符合招标文件要求且目标基本明确；管理机构基本健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施基本完整。 | 1-8 |
| 4 | 环境保护安全管理体系与措施 | 20 | 环境保护安全目标符合或优于招标文件的要求；安全管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。 | 15-20 |
|  |  |  | 环境保护安全目标符合招标文件要求；管理机构较健全，职责分工较明确；管理制度较齐全；实施与监控措施较完整。 | 9-14 |
|  |  |  | 安全目标符合招标文件要求；管理机构基本健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施基本完整。 | 1-8 |
| 5 | 项目管理机构配置 （对项目管理人员没有说明的本项不得分） | 10 | 项目管理人员针对工程实际配置合理，满足工程管理需要且有针对性，项目管理人员持证上岗。 | 8-10 |
|  |  |  | 项目管理人员配置相对合理，相对满足工程管理需要，但专业配置针对性一般，项目主要管理人员持证上岗。 | 4-7 |
|  |  |  | 项目管理人员配置基本满足工程管理需要，专业配置缺乏针对性，项目主要管理人员持证上岗。 | 1-3 |
| 6 | 施工保证措施与措施项目清单计价表审查 | 10 | 根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述明确，且商务经济与技术措施相匹配的。 | 8-10 |
|  |  |  | 根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述基本明确，且商务经济与技术措施基本匹配的。 | 4-7 |
|  |  |  | 根据工程实际、招标文件相关规定及要求、图纸资料和工程量清单，对施工组织设计提出的主要施工保证措施与措施项目清单计价表、相关分部分项工程项目进行分析、比较，措施阐述不完整，且商务经济与技术措施不匹配的。 | 1-3 |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 1.适用于采用经评审的最低投标价法，按百分制打分后，根据技术部分所占权重计入评标总得分。 2.若投标文件缺失某项评审因素的，则为该项计零分。 3.技术部分评分中，各评标委员会成员应自主评分并签字确认。各评标委员会成员的评分应在评标委员会进行公示。 4.技术部分得分计算规则：投标人技术部分最终得分为各评标委员会成员评分采用算术平均值计算，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |