# 2018年1-4月云南省城镇保障性安居工程进展情况

2018年1-4月，全省2018年棚户区改造开工3.75万套，占国家下达任务13.935万套的26.94%；城镇保障性安居工程基本建成3.6万套，占国家下达计划6.1万套的59%，完成投资121.8亿元（棚改完成投资达到117.9亿元）。