云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动

“补短板”实施方案（2022年-2024年）
为深入贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于“湖泊革命”攻坚战的实施意见》（云政发〔2021〕136号）精神，按照“退、减、调、治、管”五字要求，全力实施九湖保护污水垃圾治理“补短板”工程，依据《云南省“十四五”生态环境保护规划》《云南省城镇污水处理及再生水利用“十四五”规划》《云南省城镇生活垃圾分类和处理设施建设“十四五”规划》《云南省“十四五”农村生活污水治理规划》，特制定以下实施方案。

一、指导思想
以党的十九大精神和习近平生态文明思想为指导，以全面整改中央生态环境保护督察报告交办问题为重点，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，特别是习近平总书记对滇池保护治理的重要指示批示精神，按照省委、省政府的决策部署，坚持问题导向，强化责任担当，全面排查整治九大高原湖泊和六大水系流域城市、乡镇、村庄生活污水、生活垃圾处理存在的相关问题，通过实施城乡污水、垃圾三年攻坚行动，力争提前至2024年底完成“十四五”规划任务，基本实现生活污水、生活垃圾全收集、全处理、全达标，坚决打好污染防治攻坚战，为改善城乡人居环境和实施乡村振兴战略打下坚实的基础。

二、主要目标
（一）城市生活污水处理。将城市生活污水处理厂出水水质提标技术路线作为未来的发展方向，远景目标谋划到2035年，分期分批、因湖（河）施策，科学稳步适度提标九大高原湖泊、六大水系流域内城市（县城）生活污水处理厂出水水质至准Ⅳ类（除总磷0.3、总氮1.5外）、准Ⅲ类（除总磷0.2、总氮1.0外）其余主要污染物排放限值基本达到地表Ⅳ类、Ⅲ类标准，实现处理后的尾水通过生态净化可以进入同类以下水质湖泊、河流、水系作为生态补水或资源化利用。“三年行动”规划新建城市生活污水处理厂87座、实施中水回用工程30项，先行试点滇池、洱海、抚仙湖、杞麓湖、异龙湖和赤水河流域云南段按准Ⅲ类提标改造污水处理厂6座，按准Ⅳ类提标改造5座，由一级B标提升为一级A标改造50座。

（二）城市地下管网建设。全面开展城市（县城）地下管网排查整治，消除城市建成区管网空白区、污水直排口，完成整治雨污混流、管网破损漏损、错接混接等问题。“三年行动”规划新建及改造污水管网7097.6公里，其中新建4123.6公里、雨污分流改造1171公里、劣质管网改造1803公里，形成主管、支管、毛细管构成的完善污水管网体系，基本实现城市生活污水管网全覆盖、污水全收集、全处理。

（三）城市生活垃圾处理。按照区域统筹原则，引入市场化模式，科学合理选定处理工艺。“三年行动”规划实施16个州（市）生活垃圾焚烧发电厂51座、规模2.52万吨/日，新增小型生活垃圾焚烧处理规模0.38万吨/日，城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到65%以上；新增及改造城镇生活垃圾分类收转运能力1.37万吨/日，新增厨余垃圾处理能力1710吨/日，生活垃圾卫生填埋场整治127座，城市生活垃圾资源化利用率达60%。

（四）乡镇污水垃圾处理。拟将简易治理设施提升为有污染控制措施的处理设施为重点，“三年行动”乡镇镇区村庄生活垃圾处理设施覆盖率达到70%以上；乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达到65%以上；赤水河、九湖流域内乡镇镇区村庄生活垃圾、乡镇镇区生活污水基本实现应收尽收、应处尽处。

（五）农村生活污水治理。加快推进、稳步提升重点区域农村生活污水治理水平。“三年行动”规划新增完成1302个行政村农村生活污水治理，平均治理率达到38%，其中新增完成收集处理的行政村678个，收集处理率达到14%；九大高原湖泊流域力争新增完成43个行政村治理，收集处理率达到75%以上；赤水河流域力争新增完成111个行政村治理，治理率达到90%以上。
三、重点工作
（一）全面排查整治市政雨污管网。各州（市）、县（市、区）人民政府要统筹组织，邀请专业检测机构，采取地毯式排查方式，全面系统排查检测城市市政管网及污水处理设施建设结构及功能现状，检测梳理管网覆盖空白区、错接混接、破损漏损、雨污混流、污水直排、用户接入盲区等基本情况，切实摸清底数，标记不健康管网和亟待改造的管道位置，绘制标高精准、连接关系准确的管网现状图，建立基于市政排水管网GIS地理信息系统，形成5年1次的管网周期检测评估制度；在准确的管网现状图基础上，细化排水分区，通过科学监测管道水质、水量，圈定外水混入严重的排水分区优先改造，以挤外水为目的开展工程建设，建立GIS系统动态更新机制；加强管网建设全过程质量管控，管材要选用抗压强度高，接头密封性、抗震性能优，使用寿命长的绿色管材；统筹城市更新、老旧小区、城中村、棚户区改造，居民厨房、阳台、卫生间生活废水进入污水管网，消除建成区内污水直排口、管网空白区，整治雨污混流、错接混接问题；新区建设按照“同步规划、同步设计、同步建设、同步验收”原则一步到位，实现城区雨污彻底分流，不让未经处理的生活污水进入河湖、水系流域。

（二）切实提升城镇污水处理能力。坚持问题导向，瞄准关键环节，补齐污水处理设施建设“短板”，强化能力建设；按照《云南省城镇污水处理及再生水利用“十四五”规划（2021-2025）》明确的目标任务和出水水质标准，启动新建污水处理厂87座（准Ⅳ类2座、准Ⅲ类2座）、总规模190.3万吨/日建设，新增污泥（含水率80%）无害化处置规模2120吨/日，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到 90%以上，着力补短板、强弱项，解决现有污水处理厂布局不均衡、能力不匹配，长期超负荷运行的问题。
（三）精准提升城镇污水处理出水水质标准。各州（市）要将实施九大高原湖泊、六大水系流域城市污水处理厂出水水质提标至准Ⅳ类、准Ⅲ类标准技术路线作为未来的发展方向，先行试点实施重点湖泊、流域提标改造准Ⅲ类6座，准Ⅳ类7座，总规模79.5万吨/日，总结经验逐步推广，完成现有50座污水处理厂由一级B标提升为一级A标改造全面清零；各州（市）要认真研究中水利用工程规模、用途及用水量，凡尾水直排入同类水质以下河（渠）的要分期分批、因湖（河）施策，科学稳步适度精准提升污水处理厂出水水质标准。进一步完善污水处理厂运行管理制度，提升技术和管理人员素质，全面提高运行管理水平，确保污水处理设施稳定、高效运行，严格按照《云南省城镇污水处理厂运营管理考核标准》进行考核，确保污水处理厂出水水质稳定达标。
（四）补齐生活垃圾处理设施建设“短板”。采取长期布局和过渡安排相结合、集中处理和分散处理相结合方式，按照区域统筹原则，加快推进以焚烧为主的生活垃圾处理设施转型发展，探索建立集生活垃圾焚烧、再生资源回收利用、餐厨垃圾处置、污泥处理处置、有害垃圾处置等于一体的生活垃圾协同处置利用基地，促进各类基础设施共建共享，实现垃圾资源化利用，全收集、全处理、全达标。
（五）系统推进城市生活垃圾分类。落实《云南省加快推进城市生活垃圾分类工作实施方案》（云政办发〔2020〕9号）相关要求，系统推进城市生活垃圾分类工作，按照《生活垃圾分类标志》建立简便易行的分类投放站（点），优化布局垃圾箱房、中转压缩站，配备满足垃圾分类清运需求的专用收集运输车辆，解决垃圾分类投放后出现“先分后混”、“混装混运”等问题；多措并举推广市场化、城乡一体化环卫清扫保洁，增购机械清扫保洁设备，提高城市生活垃圾清扫、运输、无害化处置能力。
（六）加快推进乡镇污水垃圾治理。加快乡镇生活污水垃圾由过去简易治理提升为有污染控制措施有效处理，持续推行城乡、镇村一体化和就近就地治理3种农村生活垃圾处理模式，完善县、乡、村三级设施建设和服务，扩大城乡一体化覆盖范围；结合实际需求建设垃圾转运站、压缩式转运站，普及密闭运输车辆；推动村组建设或配置生活垃圾收集房（桶、箱）全覆盖，做到防雨、防风、防渗、卫生；根据乡镇镇区不同区位、人口聚集程度，因地制宜采用集中与分散相结合的建设模式，积极推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理工艺，靠近城市的乡镇镇区，优先考虑将生活污水纳入城市污水处理系统集中处理；加快配套完善乡镇镇区污水管网建设，推进雨污分流改造，提高污水处理率；优先治理赤水河流域、九大高原湖泊流域、长江经济带等环境敏感区域乡镇镇区生活污水。
（七）统筹推进农村村庄生活污水治理。结合乡村振兴战略，推进农村村庄生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理；以县（市、区）为单位，全面排查已建农村污水收集处理设施运行现状，整治停运破损、管网不配套、处理能力不符合需求、出水水质不达标等问题，实施376个行政村入户管、支管和干管新建修缮；推进乡镇镇区污水收集管网向周边村庄延伸，对不具备纳入乡镇污水处理厂的村庄，可建设小型人工湿地、氧化塘、无（微）动力等生态化、低成本、易维护的污水处理设施，消除生活污水直排；以异龙湖、杞麓湖、星云湖和赤水河流域为重点，统筹九大高原湖泊流域行政村生活污水治理纳入环湖截污系统，因地制宜采用纳管或集中处理以及资源化利用相结合等多种模式，推进村庄连片治理，从源头上治理农村污水横流沟渠污染入湖河流的问题。
（八）鼓励非敏感区域村庄污水资源化利用。按照“一村一策”原则，推进边境小康村和其他类型村庄生活污水资源化利用。对距离乡镇较远、人口密集度高、经济发展好的坝区村庄建设集中或分散处理设施；对常住人口在400人以下，居住相对分散，污水产生量20吨/日以下，不具备接入城镇污水收集管网，不便于集中连片整治的非环境敏感区域，农村生活污水治理与卫生改厕有效衔接，优先采取资源化利用治理；对远离湖泊、河流的村庄根据人口规模、集聚程度鼓励采用资源化利用实施生态治理。

四、保障措施
（一）强化组织领导。各州（市）、县（市、区）人民政府要认真履行城乡污水、生活垃圾治理“补短板”工程的主体责任，主要领导要亲力亲为研究推动，建立健全工作机制，尽快完成保护条例修订工作，落实责任分工和工作措施；省住房城乡建设厅、省生态环境厅要建立领导机制和工作专班，加强统筹谋划，加强日常监督，实施月调度、季通报，对工作滞后的实施通报、予警、约谈，省直相关部门积极指导污水垃圾治理项目完善规划、环评、土地、耕地、林地、用地审批等前期审批事项，加快审批进度。重要情况报请省政府督查室实施督查。
（二）落实资金投入。各州（市）、县（市、区）人民政府要落实项目资金列入财政预算予以保障，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的要求，积极做好项目策划包装，研究谋划一批大项目、好项目，积极争取中央预算内投资、国家专项资金、地方政府专项债券支持；积极协调国家开发银行、农业发展银行、建设银行争取融资支持，在风险可控、商业可持续的前提下优先给予污水垃圾治理项目中长期信贷支持。

（三）建立污水价格动态调整机制。省发展改革委、住房城乡建设厅、生态环境厅、市场监督管理局要指导各地根据成本监审调查结果，将污水处理收费标准提高至补偿成本水平，加强对生活污水、垃圾处理收费的监管。污水处理排放标准提高至一级A或更严格标准的，应相应提高污水处理征收费用标准，九大高原湖泊保护治理、以长江为重点的六大水系保护修复有关县（市、区）要率先实施。各州（市）人民政府要组织相关部门研究调整征收标准，按照“应收尽收、足额征收”的原则，依法征收生活污水、生活垃圾处理费用，减轻提高运行成本的政府财政压力；积极探索农村污水和生活垃圾处理建立财政补贴、村级自筹、村民适当缴费的分担机制，推广专业化运维+村民参与、设施租赁等模式，确保建成一个、运行一个、见效一个。

（四）加强政策支持。各州（市）、县（市、区）人民政府要统筹做好与各级国土空间规划的衔接，严格落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线管控要求，加大九湖保护污水垃圾治理三年行动用地政策支持，为项目落地提供用地保障；在污水处理设施、垃圾焚烧厂建设中，统筹解决规划、环评、土地等问题，用好联批联审政策，畅通绿色审批渠道，加快推进项目落地；鼓励高校、科研单位、企业开展农村生活污水处理关键技术、工艺和装置研发，探索符合农村特点的生活污水治理模式与处理工艺。
（五）坚持市场化运作。按照“省级统筹、州（市）主责、县（区）和平台公司具体实施”的原则，通过争取政府专项债筹集政府资本金25%比例，探索项目收益权、特许经营权等多种形式质押融资担保，积极协调国家开发银行、农业发展银行等金融机构，在风险可控、商业可持续的前提下优先给予污水垃圾治理项目中长期信贷支持；推广区域内不同盈利水平项目打包建设和“投、融、建、管、营”发展模式，引导有实力的国有企业，省建投集团、云投集团、城市更新集团、绿色发展集团等市场主体参与，按照“厂网一体”“以城带乡”搭建企业平台，发挥专业化、规模化建设和运营优势，拓宽项目投资融资渠道，保障项目建设。
附件：1.云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市生活污水建设项目投资概算一览表

2.云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市生活垃圾建设项目投资概算一览表

3.云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市生活污水处理厂新建（改扩建）任务清单

4.云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市生活污水处理厂提标改造任务清单

5.云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市污水管网及再生水利用设施建设任务清单

6.云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市垃圾处理设施建设任务分解清单

7.云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动乡镇生活垃圾污水建设任务清单

8.云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动行政村生活污水建设任务清单

9.云南省九湖保护九湖流域污水垃圾治理工程建设项目任务清单

10.云南省九湖流域城市（县城）生活污水处理设施

   三年行动计划表 
11.云南省九湖流域城市（县城）生活垃圾处理设施

   任务清单

附件1     
云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市生活污水建设项目投资概算一览表
	州市
	高原湖泊流域
	新建（含改扩建）污水处理厂（万吨/日）
	提标改造污水处理厂（万吨/日）
	新建改造再生水设施
（万吨/日）
	新建改造污水管（公里）
	总投资概算（亿元）

	
	
	座数
	一级A标
	准四类水
	准三类水
	座数
	一级A标
	准四类水
	准三类水
	
	新建管网
	劣质管网改造
	雨污分流改造
	

	
	
	
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	
	
	
	
	

	昆明市
	滇池 阳宗海
	8
	8
	66.9
	/
	/
	/
	/
	4
	/
	/
	/
	/
	4
	60
	15.1
	550
	100
	219
	86.9 

	昭通市
	/
	10
	9
	11.1
	1
	3
	/
	/
	6
	4
	4.4
	2
	5
	/
	/
	2
	449
	174
	97
	25.6 

	曲靖市
	/
	5
	5
	16.5
	/
	/
	/
	/
	2
	2
	9
	/
	/
	/
	/
	2.4
	395
	132
	231
	26.2 

	楚雄州
	/
	2
	2
	3
	/
	/
	/
	/
	5
	5
	6.2
	/
	/
	/
	/
	2
	290
	52
	45
	11.3 

	玉溪市
	杞麓湖 星云湖 抚仙湖
	7
	7
	10.4
	/
	/
	/
	/
	2
	/
	/
	2
	4
	/
	/
	1.2
	275
	288
	42
	19.2 

	红河州
	异龙湖
	9
	8
	11.7
	1
	1
	/
	/
	8
	7
	13.9
	1
	2
	/
	/
	/
	402
	183
	89
	23.6 

	文山州
	/
	6
	6
	16.5
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	297
	63
	37
	16.6 

	普洱市
	/
	10
	10
	14.7
	/
	/
	/
	/
	4
	4
	3.2
	/
	/
	/
	/
	0.5
	302
	54
	63
	16.6 

	版纳州
	/
	3
	3
	3
	/
	/
	/
	/
	2
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	0.4
	85.6
	45
	50
	5.7 

	大理州
	洱海
	4
	2
	1.3
	/
	/
	2
	6
	8
	6
	6.5
	/
	/
	2
	8.5
	6.86
	359
	275
	177
	31.2 

	保山市
	/
	2
	2
	2.5
	/
	/
	/
	/
	3
	3
	7.5
	/
	/
	/
	/
	/
	206
	98
	26
	9.4 

	德宏州
	/
	4
	4
	4.5
	/
	/
	/
	/
	4
	4
	6.5
	/
	/
	/
	/
	/
	147
	47
	41
	8.3 

	丽江市
	泸沽湖 程海
	3
	3
	7
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	80
	215
	11
	9.6 

	怒江州
	/
	2
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	4
	4
	2.9
	/
	/
	/
	/
	/
	106
	12
	20
	4.3 

	迪庆州
	/
	6
	6
	2.4
	/
	/
	/
	/
	3
	3
	2.1
	/
	/
	/
	/
	/
	49
	9
	10
	3.0 

	临沧市
	/
	6
	6
	5.75
	/
	/
	/
	/
	6
	6
	7.6
	/
	/
	/
	/
	/
	131
	56
	13
	8.4 

	合计
	/
	87
	83
	179.25
	2
	5
	2
	6
	61
	50
	71.8
	5
	11
	6
	68.5
	31.46
	4123.6
	1803
	1171
	305.6 


附件2  
云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市生活垃圾建设项目投资概算一览表

	州市
	高原湖泊流域
	新建生活垃圾焚烧
发电厂
	新建生活垃圾小型
焚烧厂
	新建厨余垃圾
处理设施
	新增及改造分类
收转运设施
	生活垃圾卫生填埋场整治项目
	总投资概算(亿元)

	
	
	座数
	规模（吨/日）
	座数
	规模（吨/日）
	规模（吨/日）
	规模（吨/日）
	座数
	

	昆明市
	滇池 阳宗海
	9
	6150
	/
	/
	630
	4199 
	6
	53.04 

	昭通市
	/
	5
	2400
	6
	850
	95
	1118
	15
	23.83 

	曲靖市
	/
	5
	1850
	/
	/
	165
	1452 
	6 
	17.70 

	楚雄州
	/
	4
	1250
	1
	50
	85
	576 
	10 
	10.90 

	玉溪市
	杞麓湖 星云湖 抚仙湖
	3
	1300
	3
	350
	85
	587 
	9 
	11.46 

	红河州
	异龙湖
	5
	2300
	3
	400
	160
	1215 
	13 
	21.97 

	文山州
	/
	5
	2600
	/
	/
	65
	796 
	8 
	16.51 

	普洱市
	/
	3
	1400
	2
	200
	75
	563 
	9 
	12.53 

	版纳州
	/
	1
	1200
	1
	200
	45
	388 
	3 
	8.93 

	大理州
	洱海
	2
	800
	3
	300
	55
	754 
	15 
	11.12 

	保山市
	/
	1
	300
	1
	150
	75
	595 
	5 
	5.64 

	德宏州
	/
	2
	1200
	2
	300
	50
	390 
	7 
	9.71 

	丽江市
	泸沽湖 程海
	2
	900
	3
	450
	20
	319 
	5 
	9.14 

	怒江州
	/
	1
	300
	3
	250
	25
	158 
	2 
	3.43 

	迪庆州
	/
	/
	/
	3
	300
	20
	112 
	3 
	2.51 

	临沧市
	/
	3
	1300
	/
	/
	60
	521 
	11 
	10.21 

	合计
	/
	51
	25250
	31
	3800
	1710
	13743
	127
	228.62 


附件3
云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市生活污水处理厂新建（改扩建）任务清单

	州（市）
	总座数
	总规模（万吨/日）
	一级A标（万吨/日）
	准四类水（万吨/日）
	准三类水（万吨/日）
	总投资概算（亿元）

	
	
	
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年
	

	
	
	
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	

	昆明市
	8
	66.9
	3
	20
	2
	43.5
	3
	3.4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	33.45 

	昭通市
	10
	14.1
	3
	6.5
	3
	2.3
	3
	2.3
	/
	/
	1
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	7.80 

	曲靖市
	5
	16.5
	2
	7
	2
	5.5
	1
	4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	8.25 

	楚雄州
	2
	3
	1
	1
	1
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.50 

	玉溪市
	7
	10.4
	3
	7.5
	2
	2
	2
	0.9
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	5.20 

	红河州
	9
	12.7
	2
	5
	4
	3.7
	2
	3
	/
	/
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	6.60 

	文山州
	6
	16.5
	2
	5
	2
	7
	2
	4.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	8.25 

	普洱市
	10
	14.7
	3
	5.7
	4
	5
	3
	4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	7.35 

	版纳州
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.50 

	大理州
	4
	7.3
	1
	0.8
	1
	0.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	4
	1
	2
	/
	/
	6.65 

	保山市
	2
	2.5
	1
	1.5
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.25 

	德宏州
	4
	4.5
	2
	3.5
	1
	0.5
	1
	0.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2.25 

	丽江市
	3
	7
	1
	4
	1
	2
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	3.50 

	怒江州
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.00 

	迪庆州
	6
	2.4
	2
	1.1
	2
	1
	2
	0.3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.20 

	临沧市
	6
	5.75
	2
	2
	2
	1.75
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2.88 

	合计
	87
	189.25
	30
	72.6
	30
	79.75
	23
	26.9
	/
	/
	2
	4
	/
	/
	1
	4
	1
	2
	/
	/
	98.63 


附件4
云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市生活污水处理厂提标改造任务清单

	州（市）
	总座数
	总规模（万吨/日）
	一级A标（万吨/日）
	准四类水（万吨/日）
	准三类水（万吨/日）
	总投资概算（亿元）

	
	
	
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年
	

	
	
	
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	

	昆明市
	4
	60
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2
	20
	1
	20
	1
	20
	30.00 

	昭通市
	6
	7.4
	2
	3
	2
	1.4
	/
	/
	/
	/
	1
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2.63 

	曲靖市
	2
	9
	1
	5
	1
	4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.80 

	楚雄州
	5
	6.2
	2
	3
	2
	2.5
	1
	0.7
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.24 

	玉溪市
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	2
	1
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.40 

	红河州
	8
	13.9
	2
	9
	4
	3.9
	1
	1
	1
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	3.48 

	文山州
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/ 

	普洱市
	4
	3.2
	2
	2
	1
	0.6
	1
	0.6
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.64 

	版纳州
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.40 

	大理州
	8
	15
	2
	3.5
	2
	2
	2
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	7.5
	1
	1
	/
	/
	5.55 

	保山市
	3
	7.5
	1
	3
	1
	3
	1
	1.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.50 

	德宏州
	4
	6.5
	2
	3.5
	1
	2
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.30 

	丽江市
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/ 

	怒江州
	4
	2.9
	2
	2
	1
	0.5
	1
	0.4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.58 

	迪庆州
	3
	2.1
	2
	1.5
	1
	0.6
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.42 

	临沧市
	6
	7.6
	2
	3
	2
	3
	2
	1.6
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.52 

	合计
	61
	145.3
	21
	39.5
	19
	24.5
	10
	7.8
	2
	4
	2
	5
	0
	0
	3
	27.5
	2
	21
	1
	20
	52.46 


附件5
云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市污水管网及再生水利用设施建设任务清单
	州（市）
	新建改造污水管网（公里）
	新建改造再生水设施（万吨/日）
	总投资概算（亿元）

	
	新建污水管网
	劣质管网改造
	雨污分流改造
	
	

	
	2022年
	2023年
	2024年
	合计
	2022年
	2023年
	2024年
	合计
	2022年
	2023年
	2024年
	合计
	2022年
	2023年
	2024年
	合计
	

	昆明市
	220.0 
	220.0 
	110.0 
	550.0 
	40.0 
	40.0 
	20.0 
	100.0 
	87.6 
	87.6 
	43.8 
	219.0 
	6.0 
	6.0 
	3.0 
	15.1 
	23.4

	昭通市
	179.6 
	179.6 
	89.8 
	449.0 
	69.6 
	69.6 
	34.8 
	174.0 
	38.8 
	38.8 
	19.4 
	97.0 
	0.8 
	0.8 
	0.4 
	2.0 
	15.2

	曲靖市
	158.0 
	158.0 
	79.0 
	395.0 
	52.8 
	52.8 
	26.4 
	132.0 
	92.4 
	92.4 
	46.2 
	231.0 
	1.0 
	1.0 
	0.5 
	2.4 
	16.12

	楚雄州
	116.0 
	116.0 
	58.0 
	290.0 
	20.8 
	20.8 
	10.4 
	52.0 
	18.0 
	18.0 
	9.0 
	45.0 
	0.8 
	0.8 
	0.4 
	2.0 
	8.54

	玉溪市
	110.0 
	110.0 
	55.0 
	275.0 
	115.2 
	115.2 
	57.6 
	288.0 
	16.8 
	16.8 
	8.4 
	42.0 
	0.5 
	0.5 
	0.2 
	1.2 
	12.58

	红河州
	160.8 
	160.8 
	80.4 
	402.0 
	73.2 
	73.2 
	36.6 
	183.0 
	35.6 
	35.6 
	17.8 
	89.0 
	/
	/
	/
	/
	13.48

	文山州
	118.8 
	118.8 
	59.4 
	297.0 
	25.2 
	25.2 
	12.6 
	63.0 
	14.8 
	14.8 
	7.4 
	37.0 
	0.4 
	0.4 
	0.2 
	1.0 
	8.34

	普洱市
	120.8 
	120.8 
	60.4 
	302.0 
	21.6 
	21.6 
	10.8 
	54.0 
	25.2 
	25.2 
	12.6 
	63.0 
	0.2 
	0.2 
	0.1 
	0.5 
	8.58

	版纳州
	34.2 
	34.2 
	17.1 
	85.6 
	18.0 
	18.0 
	9.0 
	45.0 
	20.0 
	20.0 
	10.0 
	50.0 
	0.2 
	0.2 
	0.1 
	0.4 
	3.772

	大理州
	143.6 
	143.6 
	71.8 
	359.0 
	110.0 
	110.0 
	55.0 
	275.0 
	70.8 
	70.8 
	35.4 
	177.0 
	2.7 
	2.7 
	1.4 
	6.9 
	18.964

	保山市
	82.4 
	82.4 
	41.2 
	206.0 
	39.2 
	39.2 
	19.6 
	98.0 
	10.4 
	10.4 
	5.2 
	26.0 
	/
	/
	/
	/
	6.6

	德宏州
	58.8 
	58.8 
	29.4 
	147.0 
	18.8 
	18.8 
	9.4 
	47.0 
	16.4 
	16.4 
	8.2 
	41.0 
	/
	/
	/
	/
	4.7

	丽江市
	32.0 
	32.0 
	16.0 
	80.0 
	86.0 
	86.0 
	43.0 
	215.0 
	4.4 
	4.4 
	2.2 
	11.0 
	/
	/
	/
	/
	6.12

	怒江州
	42.4 
	42.4 
	21.2 
	106.0 
	4.8 
	4.8 
	2.4 
	12.0 
	8.0 
	8.0 
	4.0 
	20.0 
	/
	/
	/
	/
	2.76

	迪庆州
	19.6 
	19.6 
	9.8 
	49.0 
	3.6 
	3.6 
	1.8 
	9.0 
	4.0 
	4.0 
	2.0 
	10.0 
	/
	/
	/
	/
	1.36

	临沧市
	52.4 
	52.4 
	26.2 
	131.0 
	22.4 
	22.4 
	11.2 
	56.0 
	5.2 
	5.2 
	2.6 
	13.0 
	/
	/
	/
	/
	4

	合计
	1649.4 
	1649.4 
	824.7 
	4123.6 
	721.2 
	721.2 
	360.6 
	1803.0 
	468.4 
	468.4 
	234.2 
	1171.0 
	12.6 
	12.6 
	6.3 
	31.5 
	154.5 


附件6
云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动城市垃圾处理设施建设任务分解清单

	州（市）
	新建生活垃圾焚烧发电厂（吨/日）
	新建生活垃圾小型焚烧厂（吨/日）
	新建厨余垃圾处理设施（吨/日）
	新增及改造垃圾分类收运设施（吨/日）
	生活垃圾卫生填埋场整治项目（座）
	总投资概算（亿元）

	
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年
	总规模
	2022年
	2023年
	2024年
	总规模
	2022年
	2023年
	2024年
	总规模
	2022年
	2023年
	2024年
	

	
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	昆明市
	4
	2460
	4
	2460
	1
	1230
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	630
	252
	252
	126
	4199
	1679.6
	1679.6
	839.8
	6
	2.4
	2.4
	1.2
	53.04

	昭通市
	2
	960
	2
	960
	1
	480
	2
	340
	2
	340
	2
	170
	95
	38
	38
	19
	1118
	447.2
	447.2
	223.6
	15
	6
	6
	3
	23.83

	曲靖市
	2
	740
	2
	740
	1
	370
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	165
	66
	66
	33
	1452
	580.8
	580.8
	290.4
	6
	2.4
	2.4
	1.2
	17.7

	楚雄州
	2
	500
	1
	500
	1
	250
	/
	/
	1
	50
	/
	/
	85
	34
	34
	17
	576
	230.4
	230.4
	115.2
	10
	4
	4
	2
	10.9

	玉溪市
	1
	520
	1
	520
	1
	260
	1
	140
	1
	140
	1
	70
	85
	34
	34
	17
	587
	234.8
	234.8
	117.4
	9
	3.6
	3.6
	1.8
	11.46

	红河州
	2
	920
	2
	920
	1
	460
	1
	160
	1
	160
	1
	80
	160
	64
	64
	32
	1215
	486
	486
	243
	13
	5.2
	5.2
	2.6
	21.97

	文山州
	2
	1040
	2
	1040
	1
	520
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	65
	26
	26
	13
	796
	318.4
	318.4
	159.2
	8
	3.2
	3.2
	1.6
	16.51

	普洱市
	1
	560
	1
	560
	1
	280
	1
	100
	1
	100
	/
	/
	75
	30
	30
	15
	563
	225.2
	225.2
	112.6
	9
	3.6
	3.6
	1.8
	12.53

	版纳州
	/
	/
	1
	1200
	/
	/
	/
	/
	1
	200
	/
	/
	45
	18
	18
	9
	388
	155.2
	155.2
	77.6
	3
	1.2
	1.2
	0.6
	8.93

	大理州
	1
	400
	1
	400
	/
	/
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	55
	22
	22
	11
	754
	301.6
	301.6
	150.8
	15
	6
	6
	3
	11.12

	保山市
	/
	/
	1
	300
	/
	/
	1
	50
	1
	50
	1
	50
	75
	30
	30
	15
	595
	238
	238
	119
	5
	2
	2
	1
	5.64

	德宏州
	1
	600
	/
	600
	/
	/
	1
	150
	/
	150
	0
	0
	50
	20
	20
	10
	390
	156
	156
	78
	7
	2.8
	2.8
	1.4
	9.71

	丽江市
	1
	360
	1
	360
	/
	180
	1
	180
	1
	180
	1
	90
	20
	8
	8
	4
	319
	127.6
	127.6
	63.8
	5
	2
	2
	1
	9.14

	怒江州
	/
	/
	1
	300
	/
	/
	1
	100
	1
	100
	1
	50
	25
	10
	10
	5
	158
	63.2
	63.2
	31.6
	2
	0.8
	0.8
	0.4
	3.43

	迪庆州
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	100
	/
	100
	/
	100
	20
	8
	8
	4
	112
	44.8
	44.8
	22.4
	3
	1.2
	1.2
	0.6
	2.51

	临沧市
	1
	520
	1
	520
	1
	260
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	60
	24
	24
	12
	521
	208.4
	208.4
	104.2
	11
	4.4
	4.4
	2.2
	10.21

	合计
	20
	9580
	21
	11380
	9
	4290
	11
	1420
	11
	1670
	8
	710
	1710
	684
	684
	342
	13743
	5497.2
	5497.2
	2748.6
	127
	50.8
	50.8
	25.4
	228.63


附件7

云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动乡镇生活垃圾污水建设任务清单

	序号
	州市
	高原湖泊流域
	乡镇镇区生活垃圾治理项目
	乡镇镇区生活污水治理项目
	总投资概算（亿元）

	
	
	
	计划实施垃圾处理项目数（个）
	投资概算（亿元）
	计划实施污水处理项目（个）
	投资概算（亿元）
	

	
	
	
	总数
	2022年
	2023年
	2024年
	
	总数
	2022年
	2023年
	2024年
	
	

	1
	昆明市
	滇池 阳宗海
	24
	10
	10
	4
	1.09
	11
	4
	4
	3
	2.31
	3.4

	2
	昭通市
	/
	63
	25
	25
	13
	3.91
	75
	30
	30
	15
	25.59
	29.5

	3
	曲靖市
	/
	104
	42
	42
	20
	6.34
	110
	44
	44
	22
	20.11
	26.45

	4
	楚雄州
	/
	83
	33
	33
	17
	4.98
	82
	33
	33
	16
	9.28
	14.26

	5
	玉溪市
	杞麓湖 星云湖 抚仙湖
	17
	7
	7
	3
	1.19
	11
	4
	4
	3
	7.364
	8.554

	6
	红河州
	异龙湖
	74
	30
	30
	14
	5.37
	92
	37
	37
	18
	18.99
	24.36

	7
	文山州
	/
	78
	31
	31
	16
	4.77
	99
	40
	40
	19
	23.71
	28.48

	8
	普洱市
	/
	57
	23
	23
	11
	3.48
	86
	34
	34
	18
	9.61
	13.09

	9
	版纳州
	/
	21
	8
	8
	5
	1.64
	19
	8
	8
	3
	5.99
	7.63

	10
	大理州
	洱海
	117
	47
	47
	23
	12.56
	70
	28
	28
	14
	15.77
	28.33

	11
	保山市
	/
	31
	12
	12
	6
	2.23
	43
	17
	17
	9
	12.27
	14.5

	12
	德宏州
	/
	40
	16
	16
	8
	2.33
	45
	18
	18
	9
	6.11
	8.44

	13
	丽江市
	泸沽湖 程海
	48
	19
	19
	10
	2.83
	40
	16
	16
	8
	12.97
	15.8

	14
	怒江州
	/
	19
	8
	8
	3
	1.05
	24
	10
	10
	4
	2.97
	4.02

	15
	迪庆州
	/
	4
	2
	1
	1
	0.25
	18
	7
	7
	4
	18.01
	18.26

	16
	临沧市
	/
	93
	37
	37
	19
	5.58
	67
	27
	27
	14
	9.32
	14.9

	合计
	/
	873
	350
	349
	173
	59.6
	892
	357
	357
	179
	200.37 
	259.97 


附件8

云南省九湖保护污水垃圾治理工程三年行动行政村生活污水建设任务清单
	州（市）
	行政村总数（个）
	“三年行动”规划
	2022年
	2023年
	2024年
	投资测算（亿元）

	
	
	新增治理（个）
	新增收集处理（个）
	新增治理行政村数（个）
	新增收集处理（个）
	新增治理（个）
	新增收集处理（个）
	新增治理（个）
	新增收集处理（个）
	

	昆明市
	1182
	145
	59
	49
	21
	48
	20
	48
	18
	7.62

	昭通市
	1233
	111
	50
	39
	20
	36
	15
	36
	15
	6.22

	曲靖市
	1565
	178
	82
	60
	29
	60
	28
	58
	25
	10.12

	楚雄州
	1079
	90
	45
	31
	18
	29
	14
	30
	13
	5.4

	玉溪市
	661
	50
	31
	18
	12
	16
	11
	16
	8
	3.48

	红河州
	1186
	143
	107
	47
	37
	49
	36
	47
	34
	11.42

	文山州
	937
	98
	54
	34
	20
	33
	18
	31
	16
	6.28

	普洱市
	1003
	98
	44
	33
	16
	34
	15
	31
	13
	5.48

	版纳州
	225
	28
	19
	8
	7
	10
	7
	10
	5
	2.08

	大理州
	1086
	81
	44
	28
	17
	25
	15
	28
	12
	5.14

	保山市
	891
	64
	31
	21
	11
	22
	10
	21
	10
	3.76

	德宏州
	370
	27
	17
	11
	8
	9
	5
	7
	4
	1.9

	丽江市
	455
	31
	9
	9
	6
	11
	2
	11
	1
	1.34

	怒江州
	259
	27
	10
	10
	4
	9
	4
	8
	2
	1.34

	迪庆州
	186
	7
	4
	3
	2
	3
	1
	1
	1
	0.46

	临沧市
	921
	124
	72
	42
	26
	41
	23
	41
	23
	8.24

	合计
	13239
	1302
	678
	443
	254
	435
	224
	424
	200
	80.28


附件9

云南省九湖流域污水垃圾治理工程建设项目任务清单

	湖泊
	新建及改造城市生活污水建设项目
	新建及改造城市生活垃圾建设项目
	乡镇生活垃圾污水建设项目
	总投资概算

	名称
	现状水质
	目标水质
	新建污水处理厂
	提标改造污水处理厂（万吨/日）
	新增再生水回用（万吨/日）
	新建改造污水管网  （公里）
	投资概算
	焚烧发电厂（吨/日）
	小型焚烧厂（吨/日）
	厨余垃圾处理设施（吨/日）
	分类收转运设施（吨/日）
	填埋场整治
	投资概算
	垃圾设施项目数量
	污水设施项目数量
	投资概算
	

	
	
	
	（万吨/日）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	座数
	规模
	排放标准
	座数
	规模
	排放标准
	规模
	新建管网
	雨污分流改造
	劣质管网改造
	亿元
	座数
	规模
	座数
	规模
	规模
	规模
	座数
	亿元
	个
	个
	亿元
	亿元

	滇池
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	4
	60
	一级A
	4
	60
	准Ⅲ
	9
	366
	200
	49
	75.9
	5
	3150
	/
	/
	530
	3253
	2
	35.16
	2
	/
	0.16
	111.22

	阳宗海
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	抚仙湖
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	1
	1.5
	一级A
	/
	/
	/
	/
	84
	/
	66
	3.75
	1
	300
	/
	/
	5
	38
	1
	1.88
	/
	1
	4.03
	9.66

	星云湖
	Ⅴ类
	Ⅴ类向好
	/
	/
	/
	2
	2
	准Ⅳ
	/
	15
	2
	16
	1.36
	/
	/
	/
	/
	5
	54
	1
	0.3
	2
	/
	0.35
	2.01

	杞麓湖
	劣Ⅴ
	Ⅴ类
	/
	/
	/
	2
	2
	准Ⅳ
	/
	10
	1
	28
	1.48
	1
	700
	/
	/
	10
	69
	1
	4.38
	1
	2
	10.1
	15.96

	异龙湖
	劣Ⅴ
	Ⅴ类
	1
	1
	准Ⅳ
	1
	2
	准Ⅳ
	/
	22
	/
	33
	2.55
	/
	/
	/
	/
	5
	59
	1
	0.29
	1
	3
	2.5
	5.34

	洱海
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	2
	6
	准Ⅲ
	2
	8.5
	准Ⅲ
	3
	31
	87
	110
	16.01
	1
	300
	/
	/
	5
	247
	2
	3.24
	1
	/
	0.5
	19.75

	程海
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	200
	5
	68
	1
	1.25
	2
	/
	0.13
	1.38

	泸沽湖
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	150
	10
	62
	1
	1.17
	/
	1
	0.22
	1.39

	合计
	/
	/
	8
	68.5
	/
	11
	74.5
	/
	12
	528
	290
	302
	101.05
	8
	4450
	2
	350
	575
	3850
	10
	47.66
	9
	7
	17.99
	166.7


附件10
云南省九湖流域城市（县城）生活污水处理设施三年行动计划表

	高原湖泊
	新建污水处理厂（万吨/日）
	提标改造污水处理厂（万吨/日）
	新增再生水回用（万吨/日）
	新建改造污水管网（公里）

	名称
	现状水质
	目标水质
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年

	
	
	
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	
	
	
	新建管网
	雨污分流改造
	劣质管网改造
	新建管网
	雨污分流改造
	劣质管网改造
	新建管网
	雨污分流改造
	劣质管网改造

	滇池
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	2
	14
	1
	40
	1
	6
	2
	20
	1
	20
	1
	20
	3
	6
	/
	246
	80
	19.6
	146.4
	80
	19.6
	73.2
	40
	9.8

	阳宗海
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	抚仙湖
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	/
	/
	1
	1.5
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	60
	/
	26.4
	33.6
	/
	26.4
	16.8
	/
	13.2

	星云湖
	Ⅴ类
	Ⅴ类向好
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	13.2
	0.8
	6.4
	6
	0.8
	6.4
	3
	0.4
	3.2

	杞麓湖
	劣Ⅴ
	Ⅴ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	15.6
	0.4
	11.2
	4
	0.4
	11.2
	2
	0.2
	5.6

	异龙湖
	劣Ⅴ
	Ⅴ类
	/
	/
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	1
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	22
	/
	13.2
	8.8
	/
	13.2
	4.4
	/
	6.6

	洱海
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	1
	4
	1
	2
	/
	/
	1
	1
	1
	7.5
	/
	/
	/
	3
	/
	91.2
	34.8
	44
	12.4
	34.8
	44
	6.2
	17.4
	22

	程海
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	泸沽湖
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	合计
	/
	/
	3
	18
	4
	44.5
	1
	6
	5
	23
	5
	31.5
	1
	20
	3
	9
	/
	448
	116
	120.8
	211.2
	116
	120.8
	105.6
	58
	60.4

	备注
	阳宗海流域涉及汤池、阳宗2个镇49个村庄，泸沽湖流域涉及永宁镇和9个村庄，程海湖流域涉及程海镇9个村庄，行动计划详见云南省九湖流域污水垃圾治理工程建设项目任务清单。


附件11
云南省九湖流域城市（县城）生活垃圾处理设施任务清单
	高原湖泊
	焚烧发电厂（吨/日）
	小型焚烧厂（座）（吨/日）
	厨余垃圾处理设施（吨/日）
	分类收转运设施（吨/日）
	填埋场整治（座）

	名称
	现状水质
	目标水质
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年
	2022年
	2023年
	2024年

	
	
	
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	座数
	规模
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	滇池
	Ⅴ类
	Ⅳ类
	2
	1500
	2
	1000
	1
	650
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	212
	212
	106
	1301.2
	1301.2
	650.6
	1
	1
	/

	阳宗海
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	抚仙湖
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	/
	/
	1
	300
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	5
	/
	15.2
	15.2
	7.6
	/
	1
	/

	星云湖
	Ⅴ类
	Ⅴ类向好
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	5
	/
	21.6
	21.6
	10.8
	/
	1
	/

	杞麓湖
	劣Ⅴ
	Ⅴ类
	/
	/
	1
	700
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	10
	/
	27.6
	27.6
	13.8
	/
	1
	/

	异龙湖
	劣Ⅴ
	Ⅴ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	5
	/
	23.6
	23.6
	11.8
	/
	1
	/

	洱海
	Ⅱ类
	Ⅱ类
	/
	/
	1
	300
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	5
	/
	98.8
	98.8
	49.4
	1
	1
	/

	程海
	Ⅳ类
	Ⅲ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	200
	/
	/
	/
	5
	/
	27.2
	27.2
	13.6
	/
	1
	/

	泸沽湖
	Ⅰ类
	Ⅰ类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	150
	/
	/
	/
	10
	/
	24.8
	24.8
	12.4
	/
	1
	/

	合计
	/
	/
	2
	1500
	5
	2300
	1
	650
	/
	/
	2
	350
	/
	/
	212
	257
	106
	1540
	1540
	770
	2
	8
	/
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